ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   2024 г. №

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области от 15 октября 2013 г. №133А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области», Администрация Рышковского сельсовета Курского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы» (Приложение №1);

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 г. и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Курского района в сети «Интернет».

Глава Рышковского сельсовета                                                      Иванова Е.В.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Рышковского сельсовета Курского района

от   2024 №

## ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | нет |  |
| Участники программы | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |  |
| Подпрограммы Программы | Благоустройство населенных пунктов поселения |  |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |  |
| Цель программы | Повышение общего уровня благоустройства поселения. |  |
| Задачи программы | 1. Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением; 2. Привлечение населения и организаций к благоустройству поселения путем организации общественных субботников; 3. Благоустройство действующих кладбищ: огораживание, организация сбора и вывоза ТКО; 4. Ремонт памятников. |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - уровень освещенности населенных пунктов, %; - уровень благоустройства населенных пунктов, %; -уровень благоустройства действующих кладбищ, %; - количество отремонтированных памятников, ед. |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2025 – 2029 годы. |  |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы: | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2025– 2029 г. составляет 55245865,00 руб. из них: за счет средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области – 55245865,00 руб.; за счет средств бюджета Курской области – 0,0 руб. в том числе по годам: |  |
|  | средства бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области | средства бюджета Курской области |
|  | 2025 год – 10733122,0 руб.; 2026 год - 11221467,0 руб.; 2027 год - 11097092,0 руб.; 2028 год - 11097092,0 руб.; 2029 год – 11097092,0 руб. | 2025 год – 0,0 руб.; 2026 год – 0,0 руб.; 2027 год - 0,0 руб.; 2028 год - 0,0 руб.; 2029 год –0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Улучшение экологического и эстетического состояния населённых пунктов поселения; - Благоустройство действующих кладбищ (огораживание, организация сбора и вывоза мусора); - Обеспечение населенных пунктов уличным освещением, к 2029 году на 80 %; - Произвести ремонт памятников, 1 ед. |  |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства МО «Рышковский сельсовет» на 2020-2024 годы.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, что негативно сказывается на экологическом и эстетическом состоянии территории поселения.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

По – прежнему остается проблема с уличным освещением. Населенные пункты в недостаточной мере обеспечены наружным освещением, что вызывает нарекания со стороны населения.

Для решения проблем по благоустройству требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

2.1 Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства поселения

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства сельских населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач и направлены на создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Основная цель Программы - повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением;

2. Привлечение населения и организаций к благоустройству поселения путем организации общественных субботников;

3. Благоустройство действующих кладбищ: огораживание, организация сбора и вывоза ТКО;

4. Ремонт памятников.

2.3 Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Система целевых индикаторов и показателей программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

- уровень освещенности населенных пунктов, %;

- уровень благоустройства населенных пунктов, %;

-уровень благоустройства действующих кладбищ, %;

-количество отремонтированных памятников, ед.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, представлен в Приложении №1 к Программе.

2.4 Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

За период реализации программы планируется:

- Улучшить экологическое и эстетическое состояния населённых пунктов поселения;

- Благоустроить действующие кладбища (огораживание, организация сбора и вывоза мусора);

- Обеспечить населенные пункты уличным освещением, к 2029 году на 80 %;

- Произвести ремонт памятников, 1 ед.

2.5 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2025-2029 годы в 1 этап.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы» предусмотрено выполнение основного мероприятия «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов», которое включают в себя:

- мероприятия по обеспечению населенных пунктов уличным освещением: заключение договоров с ПАО «МРСК Центра» на технологическое присоединение, заключение договоров на обслуживание наружного освещения (ремонт светильников, замена ламп), реконструкция существующего наружного освещения;

- мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок;

- спил аварийных деревьев;

-  окашивание территории;

- заключение договоров гражданско-правового характера уборки остановок с. Рышково, д. Зорино;

- организация общественных субботников с привлечением населения и организаций, расположенных на территории МО;

- обеспечение населенных пунктов детским игровым и спортивным оборудованием, содержание его в надлежащем рабочем состоянии (своевременная покраска, проверка конструкций на прочность);

- огораживание кладбищ, установка контейнерных площадок для сбора мусора, заключение договоров на сбор и вывоз ТКО;

- ремонт памятников.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2025– 2029 г. составляет 55245865,0 руб. из них:

за счет средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области – 55245865,0 руб.;

за счет средств бюджета Курской области – 0,0 руб.

в том числе по годам:

| средства бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области | средства бюджета Курской области |
| --- | --- |
| 2025 год – 10733122,0 руб.; 2026 год – 11221467,0 руб.; 2027 год - 11097092,0 руб.; 2028 год - 11097092,0 руб.; 2029 год – 11097092,0 руб. | 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; 2027 год - 0,0 руб.; 2028 год - 0,0 руб.; 2029 год - 0,0 руб. |

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы позволит ускорить достижение утвержденных целевых показателей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работ) в рамках муниципальной программы)

Выполнение муниципальных заданий в рамках Программы не предусмотрено.

5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Программы

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

В результате реализации Программы ожидается:

- Улучшение экологического и эстетического состояния населённых пунктов поселения;

- Благоустройство действующих кладбищ (огораживание, организация сбора и вывоза мусора);

- Обеспечение населенных пунктов уличным освещением, к 2029 году на 80 %;

- Произвести ремонт памятников, 1 ед.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика предусматривает осуществление оценки эффективности Программы в целях определения степени достижения планируемых целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по Программе в целом.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

-оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = 3ф/3п*100%, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы;

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Раздел 8. Меры правового регулирования муниципальной программы, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы

Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:

Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Решение Собрания депутатов Рышковского сельсовета Курского района Курской области № 79-5-26 от 15.11.2013 «О Правилах благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области»;

Решение Собрания депутатов Рышковского сельсовета Курского района Курской области № 139-5-41 от 01.04.2015 г. «Об утверждении Положения о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории МО «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области»;

Устав МО «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области.

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ утвержденным постановлением администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области № 133А от 15.10.2013 г.

## Раздел 9. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму: «Благоустройство населенных пунктов поселения».

В подпрограмму Благоустройство населенных пунктов поселения включено основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов».

Подпрограмма Программы выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

## Раздел 10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К основным рискам реализации мероприятий муниципальной программы можно отнести:

1. финансово-экономические риски:

- недофинансирование мероприятий муниципальной программы.

Мерами по снижению финансовых рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми результатами;

2. нормативно-правовые риски:

- непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение изменений в постановления, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы.

3. организационные и управленческие риски:

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы;

- недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение данных рисков возможно за счет организации постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга

Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство населенных пунктов поселения»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |  |
| Участники Подпрограммы | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |  |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |  |
| Цель Подпрограммы | Повышение общего уровня благоустройства поселения. |  |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением; 2. Привлечение населения и организаций к благоустройству поселения путем организации общественных субботников; 3. Благоустройство действующих кладбищ: огораживание, организация сбора и вывоза ТКО; 4. Ремонт памятников. |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - уровень освещенности населенных пунктов, %; - уровень благоустройства населенных пунктов, %; -уровень благоустройства действующих кладбищ, %; - количество отремонтированных памятников, ед. |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2025 – 2029 годы. |  |
| Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы: | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2025– 2029 г. составляет 55245865,0 руб. из них: за счет средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области – 55245865,0 руб.; за счет средств бюджета Курской области – 0,0 руб. в том числе по годам: |  |
|  | средства бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области | средства бюджета Курской области |
|  | 2025 год – 10733122,0 руб.; 2026 год – 11221467,0 руб.; 2027 год - 11097092,0 руб.; 2028 год - 11097092,0 руб.; 2029 год – 11097092,0 руб. | 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; 2027 год - 0,0 руб.; 2028 год - 0,0 руб.; 2029 год - 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Улучшение экологического и эстетического состояния населённых пунктов поселения; - Благоустройство действующих кладбищ (огораживание, организация сбора и вывоза мусора); - Обеспечение населенных пунктов уличным освещением, к 2029 году на 80 %; - Произвести ремонт памятников, 1 ед. |  |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, что негативно сказывается на экологическом и эстетическом состоянии территории поселения.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

По – прежнему остается проблема с уличным освещением. Населенные пункты в недостаточной мере обеспечены наружным освещением, что вызывает нарекания со стороны населения.

Для решения проблем по благоустройству требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

2.1 Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства поселения

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства сельских населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач и направлены на создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением;

2. Привлечение населения и организаций к благоустройству поселения путем организации общественных субботников;

3. Благоустройство действующих кладбищ: огораживание, организация сбора и вывоза ТКО;

4. Ремонт памятников.

2.3 Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач подпрограммы

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач подпрограммы.

Основными показателями реализации подпрограммы являются:

- уровень освещенности населенных пунктов, %;

- уровень благоустройства населенных пунктов, %;

-уровень благоустройства действующих кладбищ, %;

- количество отремонтированных памятников, ед.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, представлен в Приложении №1 к Программе.

2.4 Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:

- Улучшить экологическое и эстетическое состояния населённых пунктов поселения;

- Благоустроить действующие кладбища (огораживание, организация сбора и вывоза мусора);

- Обеспечить населенные пункты уличным освещением, к 2029 году на 80 %;

- Произвести ремонт памятников, 1 ед.

2.5 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться в период 2025-2029 годы в 1 этап.

Раздел 3. Система мероприятий Подпрограммы, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Подпрограммы

В рамках Подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов поселения» предусмотрено выполнение основного мероприятия «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов», которое включают в себя:

- мероприятия по обеспечению населенных пунктов уличным освещением: заключение договоров с ПАО «МРСК Центра» на технологическое присоединение, заключение договоров на обслуживание наружного освещения (ремонт светильников, замена ламп), реконструкция существующего наружного освещения;

- мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок;

- спил аварийных деревьев;

-  окашивание территории;

- заключение договоров гражданско-правового характера уборки остановок с. Рышково, д. Зорино;

- организация общественных субботников с привлечением населения и организаций, расположенных на территории МО;

- обеспечение населенные пункты детским игровым и спортивным оборудованием, содержание его в надлежащем рабочем состоянии (своевременная покраска, проверка конструкций на прочность);

- огораживание кладбищ, установка контейнерных площадок для сбора мусора, заключение договоров на сбор и вывоз ТКО;

- ремонт памятников.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 2 к Программе.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2025– 2029 г. составляет 55245865,0 руб. из них:

за счет средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области – 55245865,0 руб.;

за счет средств бюджета Курской области – 0,0 руб.

в том числе по годам:

| средства бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области | средства бюджета Курской области |
| --- | --- |
| 2025 год – 10733122,0 руб.; 2026 год – 11221467,0 руб.; 2027 год - 11097092,0 руб.; 2028 год - 11097092,0 руб.; 2029 год – 11097092,0 руб. | 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; 2027 год - 0,0 руб.; 2028 год - 0,0 руб.; 2029 год - 0,0 руб. |

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы позволит ускорить достижение утвержденных целевых показателей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы приведено в приложении № 3 к Программе.

### Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работ) в рамках Подпрограммы)

Выполнение муниципальных заданий в рамках Подпрограммы не предусмотрено.

5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы участия не принимают.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

В результате реализации Подпрограммы ожидается:

- Улучшение экологического и эстетического состояния населённых пунктов поселения;

- Благоустройство действующих кладбищ (огораживание, организация сбора и вывоза мусора);

- Обеспечение населенных пунктов уличным освещением, к 2029 году на 80 %;

- Произвести ремонт памятника, 1ед.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Рышковского сельсовета

Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уровень освещенности населенных пунктов | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2 | уровень благоустройства населенных пунктов | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 3 | уровень благоустройства действующих кладбищ | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 4 | количество отремонтированных памятников | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Рышковского сельсовета

Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, краткое описание | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Оконча нияреализа ции |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | 2025 | 2029 | 1. Улучшение экологического и эстетического состояния населённых пунктов поселения; 2. Благоустройство действующих кладбищ (огораживание, организация сбора и вывоза мусора); 3. Обеспечение населенных пунктов уличным освещением, к 2029 году на 80 %; 4. Произвести ремонт памятника, 1 ед. | Снижение качества жизнедеятельности населения | Обеспечивает достижение показателей, предусмотренных Приложением № 1 к муниципальной программе. |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Рышковского сельсовета

Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области на 2025-2029 годы | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | 001 | 0000 | 00 0 0000 | 000 | Бюджет Рышковского сельсовета | 10733122,0 | 11221467,0 | 11097092,0 | 11097092,0 | 11097092,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство населенных пунктов поселения | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | 001 | 0000 | 07 3 00 00000 | 000 | Бюджет Рышковского сельсовета | 10733122,0 | 11221467,0 | 11097092,0 | 11097092,0 | 11097092,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | 001 | 0503 | 07 3 01 00000 | 200 | Бюджет Рышковского сельсовета | 10733122,0 | 11221467,0 | 11097092,0 | 11097092,0 | 11097092,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Курской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |